Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

способом открытого запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание консультационных услуг по мониторингу реализации проекта «Строительство Каджаранского тоннеля» в Республике Армения (далее – Проект)

- Цель

Оказание Евразийскому фонду стабилизации и развития (далее - Заказчик) инженерно-технической поддержки в сопровождении Проекта в Республике Армения в течение 1 года с возможностью дальнейшего ежегодного продления по результатам работы.

- Основное содержание услуг

Оперативная поддержка Заказчика в инженерно-техническом сопровождении и мониторинге мероприятий Проекта посредством консультаций и подготовке рекомендаций по направлениям:

- Осмотр и оценка как производимых и уже завершенных работ, так и подготовительных мероприятий в рамках Проекта (периодичность - выезд на место реализации Проекта не реже, чем один раз в месяц).

- Предоставление Заказчику отчета с рекомендациями (подготавливается по итогам каждого выезда и осмотра) по улучшению проектных и технических решений и повышению качества Проекта, а также для будущих проектов Заказчика.

- Поддержка Заказчика в подготовке отчетных материалов и презентаций, в том числе разработка графических материалов и др. о результатах на каждом этапе Проекта.

- Предоставление Заказчику консультаций и рекомендаций в целях последовательного толкования и применения требований контрактов FIDIC в рамках реализации Проекта, в том числе:

- По работе с претензиями или жалобами, получаемыми Заказчиком в процессе реализации Проекта;

- По решению вопросов, связанных с управлением контрактами и экспертизой отчетности, включающей в том числе сопоставление запланированного и фактического прогресса в физическом и денежном выражении, выявление нарушений качества/сроков строительства и предоставление рекомендаций в отношении корректирующих мер (за исключением вопросов экологии и переселения).

- Выработка рекомендаций Фонду «Дорожный департамент» (далее – ФДД) по вопросам, связанным с экспертизой отчетности консультанта по техническому надзору о ходе и результатах строительных работ.

- Выработка рекомендаций ФДД по подготовке отчетов о прогрессе, достигнутом в реализации Проекта, предоставляемых каждое полугодие Заказчику.

- Совместно с Заказчиком и ФДД, разработка предложений по показателям мониторинга для будущих проектов, финансируемых Заказчиком в транспортной отрасли.

- Участие во встречах и переговорах, ежегодных обзорах портфеля Заказчика в Республике Армения, а также миссиях Заказчика в рамках реализации Проекта. Участие в подготовке протоколов встреч, памятных записок, отчетных и справочных материалов.

- Другие возможные задачи от Заказчика в рамках мониторинга реализации Проекта.

Необходимо постоянное присутствие представителя Консультанта на территории реализации Проекта (г. Мегри) с целью обладания наиболее оперативной и достоверной информацией.

- Формат предоставления результатов Заказчику

| № задачи | Вид предоставления результатов Заказчику | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 – 9 | Отчет о проделанной работе, включая рекомендации по реализации Проекта | Ежемесячно |
| 1 - 2 | План выезда на место реализации Проекта; Отчет о результате выезда | План согласуется с Заказчиком за 3 рабочих дня до выезда Отчет предоставляется в течение 3 рабочих дней после завершения выезда |
| 3 - 7 | По согласованию с заказчиком | 5 рабочих дней с момента направления запроса, если иное не согласовано Заказчиком |
| 8 - 9 | Отчет об участии в миссиях, встречах и др. Предложения в проект памятной записки и протокол встреч. | 5 рабочих дней с момента проведении встречи и миссии |
| 9 | Презентации, отчеты, справочные материалы | 5 рабочих дней с даты поступления запроса Заказчика |

- Порядок оказания слуг

Услуги оказываются в течение года с даты заключения договора между Заказчиком и Консультантом.

- Требования к оформлению результатов услуг и их качеству:

- Предоставляемые Заказчику материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым настоящим ТЗ, отраслевыми техническими стандартами и стандартами качества.

- Передаваемые Заказчику материалы должны быть заверены уполномоченными лицами Консультанта.

- Форма и формат предоставляемых материалов должна быть согласована с Заказчиком.

- Все материалы предоставляются на русском языке.

Как самостоятельно, так и совместно с представителями ФДД и Заказчика

В состав делегации должен быть включен как минимум один из утвержденных экспертов по предварительному согласованию с Заказчиком